**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОТРОЖКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 29 28 октября 2019г.

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по благоустройству территории Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области**

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 31 августа 2017 года № 472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области»», Постановлением Губернатора Волгоградской области от 06 ноября 2019 года № 136 «О Волгоградском областном конкурсе проектов (программ) по благоустройству территорий муниципальных образований Волгоградской области в 2018 году», руководствуясь Уставом Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по благоустройству территории Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Отрожкинского

сельского поселения Г.П.Коновалова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Отрожкинского сельского поселения

от 28.10.2019 г. № 29

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**благоустройства территории Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области**

**на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** |
|  | Создание рабочей группы с целью утверждения плана работ и мероприятий по реализации проекта, а также привлечения дополнительных трудовых ресурсов по проекту | Администрация Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области | Март 2020г |
|  | Формирование групп по расчистки площадки, вывозу мусора (проведение субботников с участием жителей) | март - апрель 2020г |
|  | Проведение конкурса конструктивных способов определения поставщиков |  апрель 2020г |
|  | Размещение извещения на официальном сайте о проведении конкурса по отбору подрядчиков | апрель 2020г |
|  | Планировка земельного участка- планировка земельного участка под Проект благоустройства и демонтажные работы | апрель - май 2020г |
|  | Установка сети освещения (прокладка кабеля, установка уличных фонарей и т.п.) | апрель - май 2020г |
|  | Укладка поливочного водопровода |  апрель - май 2020г |
|  | устройство тротуаров, дорожек и площадок | июнь – август 2020г |
|  | Установка МАФ; (скамейки, урны) | сентябрь - октябрь 2020г |
|  | Озеленение территории | сентябрь - октябрь 2020г |
|  | Установка ограждения |  сентябрь - октябрь 2020г |