**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОТРОЖКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 32 23 июля 2020 года

О внесении изменений в постановление администрации

Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского

муниципального района Волгоградской области от

15.10.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной

программы « Комплексное благоустройство территории

расположенной по адресу: Волгоградская область

Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная»,

направленной на реализацию мероприятий по

благоустройству территории Отрожкинского сельского

поселения Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области на 2020-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, администрация Большовского сельского поселения Волгоградской области, постановлением Российской Федерации от 09.02.2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к Государственной программе Российской Федерации, «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", руководствуясь Уставом Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, администрация Отрожкинского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1**.Внести в постановление администрации Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области от 15.10.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы, « Комплексное благоустройство территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная», направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» (далее-Постановление) следующие изменения:

**1.1. Раздел II пункт 1 « Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Отрожкинском сельском поселении Серафимовичского муниципального района Волгоградской области»** дополнить абзацем следующего содержания:

 **«**Дворовые территории, объекты недвижимого имущества, которые требуются благоустройства, отсутствуют. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, не проводится в связи с отсутствием обязанности её проведения.»

**1.2. Раздел II пункт 6 «Обобщенная характеристика основных мероприятий программы» изложить в новой редакции:**

«Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта « Комплексное благоустройство территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная», которое включает в себя следующие мероприятия:

 благоустройство общественной территории Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данной территории для инвалидов и других маломобильных групп населения, занятия населения спортом.

Трудовое участие заинтересованных лиц, по выполнению работ по благоустройству общественной территории, составит 5%.

 В случае получения субсидии из федерального бюджета предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев:

обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии
по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключения таких соглашений в пределах экономии средств
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству общественных территорий не менее 3-х лет.

[Перечень](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%A8%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%AF%202014%D0%B3%5C%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%85.%D0%91-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BC%D0%B9.doc#P848#P848) мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Отрожкинского

сельского поселения Г.П.Коновалова

Приложение

 Утверждено постановлением администрации

 Отрожкинского сельского поселения

 Серафимовичского муниципального района

 Волгоградской области от 23.07.2020 г. № 32

**РАЗДЕЛ I**

**Муниципальная программа**

**« Комплексное благоустройство территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная»**

**Сроки и этапы реализации программы: программа реализуется в два этапа**

**в 2020-2022 годы**

Утверждена постановлением администрации Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области от 15.10.2019 г. № 26 «Об утверждении муниципальной программы, направленной

на реализацию мероприятий по благоустройству территории Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

**РАЗДЕЛ II**

1. **Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Отрожкинском сельском поселении Серафимовичского муниципального района Волгоградской области**

 Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнения жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Важнейшей задачей Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

 Дворовые территории, объекты недвижимого имущества, которые требуются благоустройства, отсутствуют. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, не проводится в связи с отсутствием обязанности её проведения.

 Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, строительство водопровода для полива зеленых насаждений, реконструкция уличного освещения, строительство площадки является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная программа благоустройства в Отрожкинском сельском поселении Серафимовичского муниципального района Волгоградской области (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания, занятия спортом и отдыха жителей Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.

**2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной среды», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территории Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

- развитие народной, традиционной культуры, повышение социально-культурной активности населения;

- организация досуга населения, вовлечение молодежи в сферу социального творческо-нравственного и гражданского воспитания;

- профилактика антисоциальных явлений среди молодежи, объединение молодежи, пропаганда здорового образа жизни, занятие спортом;

- повышение общего благоустройства и санитарного уровня поселения, воспитание творческой ответственности личности,

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**.

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территории общего пользования Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания, занятия спортом и отдыха жителей сельского поселения.

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены:

площадь благоустроенных территорий общего пользования;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство центральной части х.Отрожки;

[Перечень](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%A8%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%AF%202014%D0%B3%5C%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%85.%D0%91-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BC%D0%B9.doc#P643#P643) целевых показателей Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

**4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2020-2022 годы**

Общий объем финансирования Программы на 2020-2022 годов составит 4 284,0 тыс. рублей, в том числе:

Первая очередь 2020г.:

средства областного бюджета — 3000,0 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 334,0 тыс. рублей,

внебюджетные средства — 0 тыс. рублей

Вторая очередь 2021-2022г:

950,0 тыс.руб. бюджет поселения и участие в Президентском гранте

 В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджету Отрожкинского сельского поселения на поддержку муниципальной программы направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2020-2023 годы.

Ресурсное [обеспечение](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%A8%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%AF%202014%D0%B3%5C%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%85.%D0%91-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BC%D0%B9.doc#P1335#P1335) Программы представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

План реализации Программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

**5. Сроки реализации программы**

Подпрограмма реализуется в два этапа:

- 1 этап - 2020 год;

- 2 этап – 2021-2022 годы.

**6. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы**

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта « Комплексное благоустройство территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная», которое включает в себя следующие мероприятия:

 благоустройство общественной территории Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данной территории для инвалидов и других маломобильных групп населения, занятия населения спортом.

Трудовое участие заинтересованных лиц, по выполнению работ по благоустройству общественной территории, составит 5%.

 В случае получения субсидии из федерального бюджета предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев:

обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии
по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключения таких соглашений в пределах экономии средств
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству общественных территорий не менее 3-х лет.

[Перечень](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%A8%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%AF%202014%D0%B3%5C%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%85.%D0%91-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BC%D0%B9.doc#P848#P848) мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

 **Раздел III**

 Приложение 1

**Паспорт**

**Проекта (программы), представляемого на Волгоградский областной конкурс проектов (программ) по благоустройству территорий муниципальных образований Волгоградской области в 2020 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование администрации | Администрация Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области |
| Полное название проекта | « Комплексное благоустройство территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная» |
| Цель и задачи проекта | - совершенствование эстетического вида Отрожкинского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно- ландшафтной среды сельского поселения;- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству территорий;- объединение молодежи, воспитание творческой социально- ответственной личности, прилагающей все силы для развития и процветание малой Родины;- воспитание культуры досуга жителей поселения;- вовлечение молодежи в сфере социального творчества, нравственного и гражданского воспитания;- организация досуга и отдыха для всех возрастных категорий, проживающих на территории поселения;- пропаганда здорового образа жизни и занятия спортом;- повышение общего уровня благоустройства и санитарного состояния поселения;Для достижения поставленных целей в муниципальном проекте реализуются меры для решения следующих основных задач:- обеспечение благоустройства мест массового отдыха населения;- создание гармоничной архитектурно- ландшафтной среды Отрожкинского сельского поселения;- создание зоны отдыха и спортивной площадки;- создание комфортных условий для жизнедеятельности населения Отрожкинского сельского поселения;- объединение всех возрастных категорий жителей Отрожкинского сельского поселения при проведении массовых мероприятий патриотического, культурного и воспитательного характера. |
| Место реализации проекта | Место размещения проекта: Центральная часть х.Отрожки, вблизи основной инфраструктуры сельского поселения: административное здание Администрации сельского поселения, культурно-досуговый центр, магазин, ФАП.  |
| Ожидаемые результаты | Прогнозируемые конечные результаты реализации проекта предусматривают:- повышение уровня благоустройства сельского поселения;- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха и занятия спортом всех категорий населения поселения;- совершенствование эстетического состояния территории поселения;- культурное и патриотическое воспитание молодежи;- повышение культуры поведения жителей сельского поселения, в том числе жителей подросткового возраста; - культурное, патриотическое и спортивное воспитание подрастающего поколения и молодежи; - привитие жителям поселения любви и уважения к своему хутору; - единение всех возрастных групп Отрожкинского сельского поселения в процессе культурных и информационных мероприятий, проводимых в месте реализованного проекта. |
| Целевая группа, на которую рассчитан проект | Проект рассчитан на все возрастные категории, проживающие на территории поселения, от самых маленьких жителей до жителей пожилого возраста, гостей поселения. |
| Механизмы реализации (перечень действий, мероприятий) | Для обеспечения реализации Проекта благоустройства в 2020-2023 годы необходимо провести следующие работы:1. Первая очередь реализации проекта благоустройства в 2020 году:1.1. Первый этап:- планировка земельного участка под Проект благоустройства и демонтажные работы;- поливочный водопровод- устройство наружного освещения 1.2. Второй этап:- устройство тротуаров, дорожек и площадок1.3. Третий этап: - озеленение- установка малых архитектурных форм2. Вторая очередь реализации проекта благоустройства в 2021-2022 году:-- устройство площадок ( обустройство мини футбольного поля и площадки под уличные тренажеры, установка забора для спортивной площадки)- установка малых архитектурных форм ( спортивные, уличные тренажеры) |
| Этапы и сроки реализации |  Первая очередь реализации проекта благоустройства в 2020 году 1. этап благоустройства:- планировка земельного участка под Проект благоустройства и демонтажные работы;- поливочный водопровод- устройство наружного освещения - 01.04.2020 - 01.06.2020 гг2 этап благоустройства:- устройство тротуаров, дорожек и площадок - 01.06.2020 - 01.09.2020 гг3 этап благоустройства:- озеленение- установка малых архитектурных форм – 01.09.2020 – 31.10.2020 гг2. Вторая очередь реализации проекта благоустройства в 2021-2022 году-- устройство дорожек и площадок ( обустройство мини футбольного поля и площадки под уличные тренажеры, установка забора для спортивной площадки)- установка малых архитектурных форм ( спортивные, уличные тренажеры) |
| Технико –экономическое обоснование проекта | Отрожкинское сельское поселение занимает территорию площадью 17099 гектар, на которой по состоянию на 01.01.2019 год проживают 630 человек, из них трудоспособного возраста 299 человек, детей 135 человек, 196 пенсионеров человек.В состав Отрожкинского сельского поселения входят хутора Отрожки, Угольский, Прилипкинский, административный центр – хутор Отрожки.Отрожкинское сельское поселение обеспечено следующими объектами инженерной инфраструктуры: электроснабжение, частичное газоснабжение, водоснабжение индивидуальное – скважины, дорожная сеть, имеется доступ к мобильной связи, проводной интернет отсутствует.На территории сельского поселения один ФАП, Отрожкинская СШ и группа кратковременного пребывания «Теремок», Отрожкинский КДЦ, ООО «Леспромхоз», расположена турбаза «Пять озер»Трудоспособное население работает в социальной сфере, занято в сельскохозяйственном производстве ( выращивание сельскохозяйственных и бахчевых культур).На территории поселения отсутствует благоустроенное место под зону отдыха и спортивную площадку ( мини футбольное поле и уличные тренажеры), потребностью жителей сельского поселения является обустройство такой площадки.Значимость данного объекта благоустройства очень велика, это создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха и занятия спортом всех категорий населения поселения, совершенствование эстетического состояния территории сельского поселения, заинтересованность молодежи оставаться жить и работать в родном хуторе.Срок реализации проекта первой очереди: начало 01.04.2020г. окончание 31.10.2020г. Срок реализации проекта второй очереди: начало 2021г. окончание 2022г. Состав проекта:Первая очередь реализации проекта благоустройства в 2020 году - планировка земельного участка под Проект благоустройства и демонтажные работы;- поливочный водопровод- устройство наружного освещения- устройство тротуаров, дорожек и площадок - озеленение- установка малых архитектурных форм  Вторая очередь реализации проекта благоустройства в 2021-2022 году-- устройство дорожек и площадок ( обустройство мини футбольного поля и площадки под уличные тренажеры, установка забора для спортивной площадки)- установка малых архитектурных формСмета стоимости проекта: 4284,0 тыс.руб. из них:Первая очередь 2020г.:3000 тыс.руб. бюджет области;334,0 тыс.руб. бюджет поселения.Вторая очередь 2021-2022г.:950,0 тыс.руб. бюджет поселения, участие в Президентском грантеПри проектировании участка благоустройства соблюдены требования законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности и генерального плана Отрожкинского сельского поселения.Основанием для строительства объекта является разработанная проектно-сметная документация. |
| Эффективность от реализации проекта | Эффективность проекта оценивается по следующим показателям:- вовлечение молодежи в сферу социального творческо-нравственного и гражданского воспитания; - пропаганда здорового образа жизни;- функциональность объекта для спортивных, культурно- массовых мероприятий и отдыха;- создать комфортное место отдыха и занятия спортом;- повышение культурного уровня подрастающего поколения. культуры поведения жителей сельского поселения к элементам благоустройства;- увеличение площади благоустроенных участков в сельском поселении;- совершенствование эстетического состояния территории сельского поселения;- воспитание творческой ответственной личности;- развитие народной, традиционной культуры;- повышение социально-культурной активности населения;- организация досуга населения. |
| Проектные материалы | Проект на « Комплексное благоустройство территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная», разработанный ГБУ ВО «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро». |
| Контактные данные должностного лица ответственного за разработку проекта | Глава Отрожкинского сельского поселения Коновалова Галина Петровнателефон рабочий 8 (84464) 3 - 84 - 40;телефон сотовый 8 904 653 69 88 |

 Приложение 2

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) программы « Комплексное благоустройство территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
|  2020 год |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед.  | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенной муниципальной территории общего пользования | Кв.м.  | 2052 |
| 3 | Доля площади благоустроенной муниципальной территории общего пользования | Проценты  | 100 |
| 4 | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2020-2022 год, первая очередь не позднее 31.10.2020 года в полном объеме, 2 очередь – 2021-2022г. | Проценты | 100  |

Приложение № 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Основных мероприятий муниципальной программы « Комплексное благоустройство территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| Реализация муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по « Комплексное благоустройство территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная»  | Администрация Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района | Первая очередь 01.04.2020 г.Вторая очередь2021г. | 31.10.2020г.2022г. | Повышение уровня благоустройства территории центральной части х.Отрожки | Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов Отрожкинского сельского поселения. |

 Приложение 4

 к постановлению Администрации Отрожкинского сельского поселения

 Серафимовичского муниципального района Волгоградской области

 от 15.10.2019 г. № 26 **Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы « Комплексное благоустройство территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие:Реализация муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по « Комплексному благоустройству территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная»  | Первая очередь 2020гВторая очередь2021-2022г |  Администрация Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района и комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области | 3334 000 | 0 | 3000,0 | 334,0950,0 |

 Приложение №5

**План реализации муниципальной программы « Комплексное благоустройство территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2 квартал |  3 квартал |  4квартал |
| Контрольное событие № 1Устройство освещения | Начало работ выполнено | Администрация Отрожкинского сельского поселения | апрельиюнь |  |  |
| Контрольное событие № 2Устройство твердого покрытия | Начало работвыполнено | Администрация Отрожкинского сельского поселения | июнь | сентябрь |  |
| Контрольное событие № 3Устройство озеленения | Начало работвыполнено | Администрация Отрожкинского сельского поселения |  | сентябрь | октябрь |
| Контрольное событие № 4Установка МАФ | Начало работвыполнено | Администрация Отрожкинского сельского поселения |  |  | октябрь |

 Приложение 6

**Перечень территорий общего пользования Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области включенных в Программу на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ  |
| 1 | х.Отрожкиул. Центральная  | 2052 кв.м. | Укладка брусчатки, озеленение территории,Установка МАФ, установка фонарей освещения, |