**ПРОТОКОЛ**

**заседания общественной комиссии по подведению итогов реализации муниципальной программы « Комплексное благоустройство территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная», направленной на реализацию мероприятий первой очереди по благоустройству территории Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы**

хутор Отрожки

Серафимовичский район 30.12.2020

Общественной комиссии в составе:

Коновалова Галина Петровна – глава Отрожкинского сельского поселения;

Заместитель председателя:

Фофилова Марина Витальевна – ведущий специалист администрации Отрожкинского сельского поселения;

Секретарь комиссии:

Котовчихина Надежда Александровна – специалист 1 категории администрации Отрожкинского сельского поселения;

Члены комиссии:

Седова Анна Александровна – директор МКУ «Благоустройство и досуговое обслуживание»;

Кирсанова Татьяна Александровна – председатель совета ТОС «Отрожкинский»;

Бурыкина Елена Константиновна — учитель МКОУ Отрожкинская СШ;

Сорокина Анна Васильевна — депутат Отрожкинского сельского Совета.

**Повестка дня:**

1. Подведение итогов реализации муниципальной программы « Комплексное благоустройство территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная», направленной на реализацию мероприятий первой очереди по благоустройству территории Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы

**ВЫСТУПИЛА:**

Глава Отрожкинского сельского поселения Коновалова Галина Петровна и доложила, что в 2020 году благоустройству подлежала территория, расположенная по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная. Данная программа была утверждена постановлением администрации Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области от 15.10.2019 № 26 (в ред. от 27.04.2020 № 22а ), в программе были запланированы следующие мероприятия:

1. Покрытие площадок из тротуарной плитки площадью 716,5 кв.м. с учетом обеспечения доступности данной территории для инвалидов, вдоль всех дорожек смонтировать бордюрные камни, длиной 520 м. в количестве 542 шт.;

2. Дополнительное покрытие из тротуарной плитки ( дорожка от асфальтовой дороги до входа в парк) площадью 88 кв.м, за счет бюджета сельского поселения;

3. Устройство ограждения парка с установкой распашных ворот и калитки длинной 192 м.;

4. Озеленение и установка МАФ - установить садовые скамейки 14 шт. и урны 10 шт., высадить 41 деревьев и кустарников, засеять газоны площадью 572 кв.м.;

5. Планировка территории 2052 кв.м.

6.Устройство поливочного водопровода длиной 170 метров;

7. Монтаж наружного освещения и установка садово-парковых светильников в количестве 14 шт;

8. Монтаж и установка видеонаблюдения в количестве 3 камер.

На реализацию запланированных мероприятий были выделены денежные средства:

- из областного бюджета 3 000 000 рублей;

- из бюджета Отрожкинского сельского поселения 334 000 рублей и дополнительно 32300 рублей монтаж видеонаблюдения устройство дорожки -100000 рублей, всего 466300 рублей.

За текущий период администрацией Отрожкинского сельского поселения был проведен аукцион в электронной форме, начальная цена составляла 3 334 000 рублей, по итогам аукциона ООО «Строитель» призван победителем, который предложил минимальное предложение о цене контракта 2 633 860 рублей. С ООО «Строитель» заключен Муниципальный контракт № 0329200062220000739 от 09.04.20г. Дополнительно заключены с ООО «Строитель» четыре контракта:

- Контракт № 22 от 20.04.2020 на выполнение работ по планировке территории на сумму 139689 рублей;

- Контракт № 23 от 24.04.2020 на выполнение работ по устройству малых архитектурных форм на сумму 238795 рублей;

- Контракт № 24 от 22.04.2020 на выполнение работ по посадке деревьев и кустарников на сумму 101393 рублей;

- Контракт № 25 от 28.04.2020 на выполнение работ по устройству газона на сумму 220263 рубля.

- Контракт от 21.09.20 г установка системы видеонаблюдения на сумму 32300 рублей;

- Контракт № 62 от 02.11.20 г. выполнение работ по устройству дополнительной дорожки из брусчатки на сумму 100 000 рублей.

За весь период благоустройства администрацией Отрожкинского сельского поселения было проведено 7 мероприятий с участием 201 человек, в том числе:

- общественные слушания: 2 мероприятия - 101 чел;

- проведение мероприятий по трудовому участию граждан: 3 мероприятия - 35 чел;

 - проведение оценки эксплуатации территории: 1 мероприятие - 65 чел.

 Торжественное открытие «Комплексного благоустройства территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная» состоялось 02.08.2020 года с участием жителей разного возраста «от мала до велика», муниципальных служащих, работников культуры, депутатов Отрожкинского сельского Совета, корреспондентов редакции «Усть - Медведицкая газета» и приглашенных гостей. Всего в мероприятии приняли участие 65 человек.

**Решили:** По подведению итогов реализации первой очереди муниципальной программы «Комплексного благоустройства территории расположенной по адресу: Волгоградская область Серафимовичский район х.Отрожки по ул.Центральная» Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области» на 2020г- 2022 годы., утвержденной постановлением администрации Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области от 15.10.2019 № 26 (в ред. от 27.04.2020 № 22а), все мероприятия выполнены полностью согласно утвержденному проекту, качественно и в срок.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.П.Коновалова

Заместитель председателя комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Фофилова

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Котовчихина

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Седова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Кирсанова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.К.Бурыкина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Сорокина